«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «Третий Рим»

______________________/Ворочек С.П./

«17» февраля 2015 г.

изменения№ 6

в проектную декларацию

жилоЙ район в северо-восточной части города Михайловска Ставропольского края. Первый этап строительства – многоквартирные жилые дома СО ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ. позиция 1,2,3,9,16,17,18

# В соответствии с п. 4 ст. 19 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ", Застройщик ООО «Третий Рим» вносит следующие изменения в проектную декларацию:

2. Этапы и сроки реализации проекта строительства изложить в новой редакции:

строительство многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями - первый этап строительства (позиции 1,2,3,9,16,17,18) жилого района в северо-восточной части города Михайловска Ставропольского края осуществляется в следующем порядке:

- 1-й этап – проведение изысканий и разработка проектной документации: начало 2 (второй) квартал 2013 г. окончание 4 (четвёртый) квартал 2013 г.;

- 2-й этап – выполнение строительно-монтажных работ и сдача в эксплуатацию в следующие строки:

- Позиция 3, 9, 16, 17, 18  – начало: II квартал 2014 г. окончание: I квартал 2015 г.;

- Позиция 1,2  – начало: II квартал 2014 г. окончание: I полугодие 2015 г.

10. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома. Об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию изложить в новой редакции:

Предполагаемая дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

- Позиция  3, 9, 16, 17, 18  –  I квартал 2015 г.;

- Позиция 1,2   –  I полугодие 2015 г.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается Администрацией Муниципального образования города Михайловска.